商南文旅函〔2022〕66号                      签发人：朱  峰

商南县文化和旅游局

对县政协十届一次会议第23号提案的复函

刘辉、杨娜、高飞委员：

你们提出的《关于建设后湾旅游环线的建议》（第23号）收悉，现答复如下：

首先，非常感谢你们对我县文化和旅游工作的关心关注。收到提案后，我局高度重视，立即召开专题会议，进行深入研判分析，确定由分管局长李娟负责，由资源开发股马俊秀具体办理。

近年来，随着乡村旅游热度的不断攀升，后湾景区成为炙手可热的网红打卡地，现有的旅游道路已不能满足节假日期间庞大的客流需求，因此修建后湾旅游环线公路迫在眉睫。

目前，后湾旅游环线公路建设项目已启动，全长约800米，已完成吊桥至天然浴场段200米水泥路硬化和天然浴场至涧场界毛路300米，剩余涧场界300余米因涉及占用一般农用地，正在调整土地利用规划，暂未动工。

下一步，县文旅局将督促文旅公司，积极与清油河镇以及资源等部门对接，加快涧场界土地性质变更，研究制定科学合理的建设方案，争取早日建成投用。

再次感谢你们对我县文化和旅游事业发展的关心和支持，对我们的答复如不满意，请及时与我们联系，我们将虚心接受你们的建议和意见，不断改进工作。

商南县文化和旅游局

2022年6月28日

主管领导：李  娟               联系电话：13991400728

经 办 人：马俊秀               联系电话：0914—6323323

抄送：县政府办，县政协提案委员会