附件1

全县公安机关“百名民警进企业”联系包抓2023年省市重点项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资主体及项目负责人 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 建设起 止年限 | 总投资 （万元） | 2023年计划 |  | 包抓领导 | 包联 民警 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度投资 （万元） | 建设内容及目标 |  |  |  |
|  | 合计 | 29个 |  |  |  |  | 1251999 | 511280 |  |  |  |  |
| 1 | 全钒液流储能电池产业园项目 | 海越新能科技有限公司 | 现代新材料产业园 | 计划占地600亩，依托商洛丰富的石煤钒矿资源，围绕钒产业科技创新，整合各类钒矿资源，规划建设集钒资源加工、钒电解液生产、全钒液流储能电池系统集成、钒产业新技术研发及推广、重大客户体验为一体的大型全钒液流电池储能产业园 | 新建 | 2023-2028 | 300000 | 50000 | 完成选厂“三通一平”，宿办楼及部分生产车间主体工程建设 | 姚从伟 | 郝景峰 | 城关派出所 |
| 2 | 朝阳大健康医养社区项目 | 陕西康满源养老产业发展有限公司 | 城关街道五里铺村 | 计划占地40亩，建设普通老年公寓、介助老年公寓、健康管理中心及介护老年公寓、老年文体娱乐中心等，总建筑面积22500平方米，设置床位500个 | 续建 | 2022-2023 | 30000 | 15000 | 建成主体及内外装饰装修 | 姚从伟 | 徐金林 | 城关派出所 |
| 3 | 商南县国能光伏发电项目 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 城关街道办、富水镇、试马镇 | 利用荒山、滩地，在街道、富水建成200MW光伏发电站 | 新建 | 2023-2024 | 100000 | 50000 | 完成前期手续，建成70MW光伏发电站 | 朋理全 | 王勇红祝 彬 | 富水、试马派出所 |
| 4 | 商南县莲花湖康养度假区项目 | 陕西省水务集团 | 过风楼镇、湘河镇 | 建设过风楼综合服务区、丹江之心生态文化景观廊道、耀岭河水上运动休闲区、尖刀坪龙首旅游小镇、莲花台乡村旅游服务区、月亮湾水上乐园、湘河民俗文化商业服务区、金华湾入口服务区 | 新建 | 2023-2026 | 60609 | 6000 | 建设过风楼旅游综合区、耀岭河水上运动休闲区、莲花台乡村旅游服务区 | 石 镛 | 祁 峰王志鹏 | 过风楼、湘河派出所 |
| 5 | 葫草坪钒矿配套设施建设项目 | 商南县葫草坪钒产业开发公司 | 赵川镇腰岭村 | 加工区设备改造更新，新建库容260万立方米尾矿库，修建矿山道路、拦砂坝等 | 续建 | 2022-2023 | 43000 | 20000 | 完成设备更新及矿山工程，完成尾矿库基础施工 | 朱绍峰 | 张 维 | 赵川派出所 |
| 6 | 青山镇新庙村穆家垭至马蹄店公路改建工程 | 县交通局 | 青山镇马蹄店村、新庙村 | 建成路线全长9.6公里、路基宽度6.5米、路面宽度6.0米、两侧各0.25米硬化路肩及沥青混凝土路面，完善路基排水设施、增设涵洞及防护挡墙等 | 新建 | 2023 | 3880 | 3880 | 建成 | 朋理全 | 郅 涛 | 青山派出所 |
| 7 | 345国道商南综合服务区 | 商洛市运通机械工程有限公司 | 城关街道三角池村 | 占地12000平方米，安装储油3个，储气管6个，加油机6台，营业用房一栋及配套设施 | 新建 | 2023 | 12800 | 12800 | 建成 | 姚从伟 | 陈金龙 | 城关派出所 |
| 8 | G345富水至过风楼段公路建设工程 | 县交通局 | 城关街道、富水、过风楼 | 改建二级公路，路线全长26.480公里 | 续建 | 2021-2023 | 46102 | 15000 | 建成 | 石 镛 | 邱昌印贺彦程梅建华 | 城关、富水、过风楼派出所 |
| 9 | 赵川至白鲁础红色旅游公路 | 县交通局 | 赵川镇、十里坪镇 | 新建三级道路41.63公里 | 续建 | 2023-2024 | 35000 | 20000 | 路基、桥涵、隧道工程的80% | 陶成才 | 刘 冰朱 攀 | 赵川、十里坪派出所 |
| 10 | 硅科技产业园10万吨高纯硅生产线 | 商南中剑实业有限责任公司 | 硅科技产业园 | 平整土地500亩，新建年产10万吨高纯硅生产线及配套设施 | 续建 | 2022-2023 | 123600 | 80000 | 建成投产 | 姚从伟 | 张绪印 | 城关派出所 |
| 11 | 商南县岭南坡肉驴产业示范园项目 | 商南县钰霖龙农牧发展有限公司 | 过风楼镇徐家店社区 | 建成示范区大门，路基拓宽至7米，长4.1千米，建成肉驴养殖区一处，年育肥肉驴500头，有机肥加工厂一处，年产有机肥1825吨以及配套饲料库房、办公生活用房等 | 续建 | 2022-2023 | 8000 | 4000 | 建成投产 | 石 镛 | 刘 杰 | 过风楼派出所 |
| 12 | 商南茶业产业综合体建设项目 | 商南县茶叶联营公司等 | 富水镇茶坊村 | 主要建设商南品牌茶叶展示区、商南茶叶交易市场、茶博物馆、茶叶加工包装区、茶产品开发区、茶产品检测研发服务中心等 | 新建 | 2023-2024 | 12000 | 8000 | 完成主体工程 | 朋理全 | 乔一博 | 富水派出所 |
| 13 | 商南县鹿城水晶文化产业园 | 商洛市硕亿水晶珠宝有限公司 | 城关街道办任家沟村 | 新建厂房5000平方米，包括建设工艺品展示区、工艺品研发区、工艺品生产区、工艺美术交流区、办公区域、电子商务区、仓库等 | 续建 | 2022-2023 | 4800 | 3000 | 建成 | 姚从伟 | 冀显玲 | 城关派出所 |
| 14 | 秦枫五氧化二钒生产项目 | 商南县秦枫科技有限责任公司 | 十里坪镇槐树坪村 | 征收土地910亩，建设年产高纯五氧化二钒11000吨生产线 | 续建 | 2021-2024 | 128000 | 50000 | 完成加工区主体工程 | 陶成才 | 张绍奎 | 十里坪派出所 |
| 15 | 湘河镇大理石开采及深加工建设项目 | 陕西宇隆腾翔建材有限公司 | 湘河镇两岔河村 | 占地80亩，建设大理石加工和彩砂加工生产线以及相关配套设施 | 新建 | 2023-2024 | 15000 | 8000 | 完成厂房主体建设 | 朱绍峰 | 刘文兴 | 湘河派出所 |
| 16 | 金家坪乙丙铁矿项目 | 商南县乙丙矿业有限公司 | 赵川镇大阳坡村 | 新建年采选18万吨铁矿石生产线，矿山道路6公里，库容100万立方米尾矿库一座，购置设备96台（套），办公楼400平方米，供水、供电、绿化等 | 新建 | 2023-2025 | 30000 | 10000 | 完成主体改造 | 朱绍峰 | 汪 槟 | 赵川派出所 |
| 17 | 商南县养老服务中心项目 | 县民政局 | 城关街道办天鹿酒店南侧 | 新建康养公寓13层一座、康复护理中心6层一座、综合服务中心6层一座，总建筑面积15080平方米，设置养老床位282张，配置养老服务设备，配件供电、给排水、室外活动场所等设施 | 新建 | 2023-2024 | 12680 | 10000 | 完成康养公寓、康复护理中心、综合服务中心主体建设 | 姚从伟 | 章斌斌 | 城关派出所 |
| 18 | 百度智能云—商南智算中心项目 | 商洛广汇览云信息科技有限公司 | 城关街道三角池村 | 主要建设政务云、一网通办、疫情精准防控、智慧康养、智慧物流、智慧旅游、智慧社区及其他客户需求的各类定制化场景应用 | 新建 | 2023-2025 | 18000 | 5000 | 建成一期工程 | 姚从伟 | 梁 雷 | 城关派出所 |
| 19 | 商南县茶叶产业国家农村产业融合发展示范园 | 商南县茶叶联营公司、金丝茶业发展有限公司等 | 城关街道办、富水镇、试马镇 | 示范园以创新、示范、引领为宗旨，做大做精茶叶主导产业，按照高质量发展要求，构建现代农业产业体系，培育多元化产业融合主体，健全利益联结机制，主要建设茶产业叶繁育种植、茶产业生产体系、茶旅融合、美丽乡村四大板块 | 新建 | 2023-2025 | 55940 | 20000 | 建设茶产业叶繁育种植、茶产业生产体系、茶旅融合、美丽乡村四大板块 | 应兴朝 | 刘 熠杨 凯刘 强 | 城关、富水、试马派出所 |
| 20 | 商南县二水厂输水管线建设项目 | 陕西水务集团 | 清油河镇、试马镇 | 建设清油河镇、试马镇两座镇级水厂，建设主管网17.3公里，建设支管网15.7公里 | 续建 | 2022-2023 | 9100 | 7000 | 建成 | 朱先臻 | 杨希平马 帅 | 清油河、试马派出所 |
| 21 | 商南县阳城驿高空体验项目 | 商南阳城驿文化旅游发展有限责任公司 | 闯王寨景区内 | 建设飞艇880米，步步惊心350米，魔毯180米，滑索310米，配套修建道路1.5公里，休憩木屋及景观小品 | 新建 | 2023 | 7800 | 7800 | 建成 | 朋理全 | 汪 芳 | 富水派出所 |
| 22 | 商南县储备林一期建设项目 | 陕西林业产业集团有限公司 | 富水、城关、试马、清油河四镇办 | 拟新建侧柏等商品林1万亩；现有退化商品林改培9万亩，修建林区道路12公里；发展天麻、连翘、黄姜、淫羊藿等林下经济3万亩；发展农林产品深加工、农林废弃物利用等二产深加工项目2个，开发农产品储藏及冷链物流中心、森林康养文旅、电商大营销体系等三产项目3个 | 新建 | 2023 | 50000 | 30000 | 一期规划4个镇，新建商品林3000亩，改培退货商品林4万亩 | 朱先臻 | 王 飞许 淇汪 倩杨亚蒙 | 富水、城关、试马、清油河派出所 |
| 23 | 朝阳粮油智慧物流园一期项目 | 商洛佰卓运达仓储物流有限公司 | 城关街道二道河村 | 项目占地面积31亩，建筑面积7000平米，主要建设高标准包装油储备库4400平方米，成品大米储备库1500平方米，购置物流配送车辆20台，电动叉车4辆，建设库房升降平台1座，物流配送能力达到8000吨/年；同时建设仓储物流服务区办公区1200平方米 | 新建 | 2023 | 14200 | 14200 | 建成投产 | 姚从伟 | 费昱坤 | 城关派出所 |
| 24 | 年产500万件冶金粉末汽车零部件 | 商南县天元新能源设备制造有限公司 | 现代材料产业园 | 建设标准化厂房13000平方米，购置安装加工、检测、除尘等生产设备46台（套），形成年产500万件粉末冶金汽车配件产品的生产能力 | 续建 | 2022-2023 | 38000 | 10000 | 建成两条冶金粉末生产线和两条粉末制品生产线 | 姚从伟 | 徐海塘 | 城关派出所 |
| 25 | 世纪金源医药中间体产业园项目 | 商洛世纪金源实业公司 | 工业园区富水片区 | 新建甲类车间4栋、机修车间一栋、甲类库房两栋、丙类库房及成品库房各一栋、锅炉房及配套水，电、路等基础设施，总建筑面积53600平方米 | 新建 | 2023 | 13000 | 13000 | 建成 | 朋理全 | 李 虎 | 巡特警大队 |
| 26 | 宏悦电子科技产业园 | 陕西宏悦电子科技有限公司 | 工业园区 | 项目占地50亩，建设生产车间14000㎡、原料库房1500㎡、成品库房1000㎡、冷却塔一座，购置烘箱、压合机、冷却机、精剪密板机等设备，配套建设绿化、亮化、厂区硬化等基础设施，建成年产20万张铝基覆铜箔层压板生产线3条 | 续建 | 2022-2024 | 20000 | 6000 | 建成年产20万张铝基覆铜箔层压板生产线，启动建设第二条生产线 | 姚从伟 | 刘茜怡 | 城关派出所 |
| 27 | 商南县现代材料产业园30MW分布式光伏项目 | TCL光伏科技有限公司 | 现代新材料产业园 | 使用现代新材料产业园标准厂房屋顶158000平方米，边坡及车棚, 安装8MW装机，建设分布式光伏发电站，实现年发电44000万度 | 新建 | 2023-2025 | 23000 | 13600 | 分布式光伏发电安装 | 姚从伟 | 许祥军 | 治安大队 |
| 28 | 商南县盛春禾合农业产业园项目 | 陕西盛春禾合实业有限公司 | 城关街道办张家岗村 | 新建小麦面粉、玉米面粉及杂粮产品深加工生产线；配套建设农产品冷链物流设施1万平方米、农产品交易中心0.5万平方米、农产品博物馆及体验区、农业服务中心大楼等 | 新建 | 2023-2025 | 20288 | 12000 | 建设标准化厂房3万平方米，一条年产0.5万吨玉米面粉深加工生产线，一条年产1万吨杂粮产品深加工生产线；实施院落硬化、亮化等工程 | 姚从伟 | 徐 伟 | 治安大队 |
| 29 | 商南县“双创”基地电子信息产业园建设项目 | 商南县邦晟投资开发有限责任公司 | 现代新材料产业园 | 总建筑面积96000平方米，建设内容包括标准化厂房、电子信息服务中心，产品研发中心、办公及生活用房等，配套建设道路硬化、绿化、给排水、消防及电力设施等基础配套设施 | 新建 | 2023-2024 | 17200 | 7000 | 实施部分主体工程 | 姚从伟 | 何行春 | 治安大队 |

附件2-1

2023年县级重点项目包抓一览表

| 序号 | 项目 名称 | 投资主体及项目负责人 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 建设起 止年限 | 总投资 （万元） | 2023年 计划 | 建设内容及目标 | 包抓领导 | 包联 民警 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度投资 （万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 商南县客运站迁建项目 | 商南县汽车运输公司 | 城关街道张家岗村 | 新建一座标准一级客运站,内容包括站前广场、客运中心大楼、修理及保养场、餐饮、超市、停车场、绿化及附属工程 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 5000 | 完成征地拆迁及正负零工程 | 姚从伟 | 范为喜 | 治安大队 |
| 2 | 商南县体育中心 | 科教体局 | 城关街办东岗村 | 新建集足球场、体育馆、游泳馆等为一体的体育运动中心 | 新建 | 2023-2026 | 72600 | 10000 | 完成前期手续，启动基础工程 | 姚从伟 | 汪龙振 | 国保大队 |
| 3 | 商南豪迪年产5万吨高纯氧化镁项目 | 陕西新豪迪实业发展有限公司 | 工业园片富水片区 | 依托商南丰富镁矿资源，在铬镁耐火材料生产线项目的基础上，对商南镁材料进行研发利用，建成年产5万吨高纯氧化镁生产线项目，打造氧化镁等高端产品 | 新建 | 2023-2025 | 50000 | 15000 | 完成办公楼升级改造，氧化镁生车间主体工程建设 | 朋理全 | 陈 勇 | 巡特警大队 |
| 4 | 年产100万吨高端型砂项目 | 商南新豪迪公司 | 富水镇 | 占地200亩，主要建设年产100万吨镁橄榄高端型砂生产线，以及原矿堆场、选矿车间、水洗车间、烘干车间、成品车间、成品储仓及配套辅助用房及基础设施，购置破碎、筛选、水洗、烘干、输送等生产设备25台（套）等内容 | 新建 | 2023 | 18500 | 18500 | 建成 | 朋理全 | 朱善勇 | 巡特警大队 |
| 5 | 玉皇山森林康养基地建设 | 商南县双山国有林场 | 清油河镇 双山林场 | 新建康养中心、康养医院、健身娱乐中，建设树木园、树木领养园、森林科普文化长廊、摄影绘画展示墙、森林浴场、森林体验频道、树屋木屋度假区、房车露营地、森林露营地、户外拓展训练基地及水电讯等配套基础设施 | 新建 | 2023-2027 | 18400 | 6500 | 架设通信基站2座，修建2000平方米停车场硬化，架设腰庄管护站至玉皇山5公里供电线路建设，改造腰庄管护站旧房及配套设施 | 朱先臻 | 赵 虎 | 反恐大队 |
| 6 | 小城镇建设及农村人居环境综合治理项目 | 富水、试马、赵川、湘河镇 | 富水、试马、赵川、湘河等4个镇 | 计划对富水镇312国道沿线庭院美化、实施开放大街柏油路面铺设、中街白改黑等；对试马街道实施白改黑、街区商住户外立面改造提升等；对赵川街道商铺、住户外立面改造提升，滔河大道硬化；对湘河白浪街道改造提升等工程 | 新建 | 2023 | 3000 | 3000 | 建成 | 朋理全 | 周 博 | 驻城管监察室 |
| 7 | 商南县物流园项目 | 商南中剑实业有限责任公司 | 城关街道五里铺村 | 规划总建筑面积10万平方米，新建大型标准化的周转库房、仓储库房、物流信息中心、货物装卸场及物流配送设施，配套建设大型停车场、道路、绿化等工程 | 新建 | 2022-2024 | 85000 | 20000 | 完成三通一平 | 姚从伟 | 杨宝林 | 治安大队 |
| 8 | 天然气液化调峰及综合利用项目 | 陕西德瑞斯能源（集团）有限公司 | 城关街道 | 项目核心区300亩，产业链发展用地400亩，日处理200×104Nm³天然气液化装置一套；日处理30×104Nm³压缩天然气加气母站一套；50000m³双金属全包容储罐二台；日气化能力300×104Nm³气化装置一套；配套的公用工程设施和辅助生产设施 | 新建 | 2023-2026 | 200000 | 15000 | 完成核心区前期及场地平整 | 姚从伟 | 路 勇 | 城关所 |
| 9 | 菊花水系列功能性饮品生产线建设项目 | 陕西威水饮品有限公司 | 金丝峡镇 | 新建4000平米车间，购进全套500ml饮料生产线及水处理设备、杀菌设备、净化设备、灌装混合设备，并建设配套设施，达到年产5000万瓶规模 | 续建 | 2022-2023 | 10200 | 5000 | 建成 | 石 镛 | 江 磊 | 金丝峡所 |
| 10 | 西气东输三线中段（商南段）项目 | 国家管网集团西三中陕西项目部 | 清油河、试马、城关、富水 | 商南县境内全长40.15km，起点位于棣花镇赵家院村，终点富水镇王家楼村。设置分输站1座，线路截断阀室3座，开凿山岭隧道10处，其中控制性隧道1处 | 续建 | 2022-2024 | 132823 | 55000 | 完成成境内隧道工程及管道25公里，建成分输站等工程 | 朱先臻 | 马振军 | 反恐大队 |
| 11 | 商南县清腰路Ⅱ期工程 | 县交通局 | 清油河镇峡联村、碾子沟村 | 新建三级道路14.59公里，沥青混凝土路面 | 新建 | 2023 | 5970 | 5970 | 建成 | 朱先臻 | 徐 军 | 反恐大队 |
| 12 | 商南中剑实业有限责任公司铁路专用线 | 商南中剑实业有限责任公司 | 城关街道五里铺村 | 建设硅科技产业园铁路专用线13.8115km，装卸站1座 | 新建 | 2022-2025 | 42612 | 10000 | 完成三通一平 | 姚从伟 | 田绵泓 | 森林大队 |
| 13 | 过风楼镇丹江大桥 | 县交通局 | 过风楼镇徐家店社区 | 新建丹江大桥1座，全长337.84米，宽10米，桥梁宽度为净9米+2*0.5米防撞护栏 | 新建 | 2023 | 2117 | 2117 | 建成 | 石 镛 | 何 浩 | 指挥中心 |
| 14 | 莲花湖沿江路工程 | 县交通局 | 过风楼镇耀岭河村、炭沟村 | 项目路线全长22.489公里，采用四级公路技术标准，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，沥青混凝土路面 | 新建 | 2023-2024 | 15513 | 4000 | 完成项目前期，完成路基整修10公里 | 石 镛 | 彭向荣 | 指挥中心 |
| 15 | 秦东鹿城新区建设项目 | 秦东集团有限责任公司 | 城关街道二道河村 | 规划总占地481亩，新建秦东新区，主要建设居住、接待、教育、康养、茶旅、安置等六大板块，打造一个集智慧科技、生态园林、文化旅游、休闲宜居、健康养生一体的改善型高档住宅小区 | 新建 | 2023-2028 | 300000 | 52500 | 建设改善型商品房1000套，建筑面积15万平方米 | 姚从伟 | 李 平 | 森林大队 |
| 16 | 青山矿业铁矿石综合开发项目 | 青山环保科技有限公司 | 青山镇花 园村 | 新建年产30万吨钠长石加工生产线、30万吨高纯石英粉加工生产线和4万吨氧化铁粉酸洗加工生产线，主要建设生产车间、原料堆场、成品仓库、办公用房等，总建筑面积12000平方米。购置破碎、磨矿、磁选、分级除杂、酸洗等生产设施设备22台（套） | 新建 | 2023-2024 | 12500 | 8000 | 建成纳米级高纯氧化铁粉酸洗加工生产线等 | 朋理全 | 康泽波 | 森林大队 |
| 17 | 兴沃鑫农牧科技产业园 | 陕西兴沃鑫农牧发展有限公司 | 青山镇新庙村 | 项目占地300亩，建设年出栏10万头生态商品猪的集种猪繁育、育肥猪养殖的大型现代化生态养殖场，同时建设生猪防疫诊疗室、营养监测研究室、办公综合楼、生物天然气工程等，购置设备959台套，总建筑面积243120㎡ | 续建 | 2021-2023 | 26000 | 8000 | 建成投产 | 朋理全 | 黄海林 | 森林大队 |
| 18 | 年产5000吨高纯五氧化二钒生产建设项目 | 山东玉龙黄金股份有限公司 | 十里坪镇转路沟村 | 占地380亩，对楼房沟钒矿进行资源整合，采用湿法清洁提钒工艺，规划建设钒资源开采、加工、提取一体化生产线，形成年产5000吨高纯五氧化二钒生产能力 | 新建 | 2023-2025 | 120000 | 30000 | 完成矿山工程施工，完成办公区、生产区及尾矿工程等前期工作 | 陶成才 | 江安东 | 十里 坪所 |
| 19 | 年产3万吨石墨新材料项目 | 商南中剑实业有限责任公司 | 商南硅科技产业园 | 项目占100亩，主要建设生产车间1幢、高低压配电室等建筑及附属配套工程和公用工程，购置石墨化提纯、筛分、包装等生产设备，建设高纯石墨生产线2条，形成年产3万吨高纯石墨产品的生产能力 | 新建 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 建成生产车间主体、高低压配电室及附属配套工程 | 姚从伟 | 冯晓军 | 森林 大队 |
| 20 | 凤凰公园建设项目 | 住建局 | 城关街道办 | 新修生态河堤7公里，同步建设健身步道，实施绿化亮化及综合整治工程。修建公园道路5公里，建设步道2公里 | 新建 | 2023 | 12000 | 12000 | 建成 | 姚从伟 | 刘 萌 | 森林大队 |
| 21 | 商南县“双创”产业园标准化厂房二期建设项目 | 商南县城镇建设投资有限公司 | 现代新材料产业园 | 新建60000平方米标准化厂房及办公用房，配套建设道路、给排水、供电等相关设施。2023年计划完成部分主体工程建设 | 新建 | 2023-2024 | 10800 | 6000 | 完成部分主体工程建设 | 姚从伟 | 谭从儒 | 森林大队 |
| 22 | 商南灵秀城建设项目 | 县住建局 | 县文化广场北侧 | 项目占116.77亩，其中一期占地92.83亩，二期占地23.94亩。项目（一期）建设用地 89亩（含110千伏变电站高压电塔不可用面积）实际使用面积约 79 亩 5.3 万平方米，按照容积率2.9 计算，预计总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积 15 万平方米，主要包含高端住宅、配套商业、地下车库、人防及社区配套用房 | 新建 | 2023-2025 | 100000 | 72000 | 总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积 15 万平方米。前期手续到位，基础完工，主体完工20% | 姚从伟 | 周端斌 | 森林大队 |
| 23 | 邮政巷小吃城建设项目 | 城关街道办 | 城关街道 | 占地11亩，建设地下停车场，地上1-3层为小吃城，4-18为住宅，总建筑面积3.3万平方米 | 新建 | 2023-2024 | 11200 | 5000 | 完成地下一层及配套设施 | 姚从伟 | 孙纪和 | 刑侦大队 |
| 24 | 商南县全域污水处理PPP项目 | 商南县ppp项目spv公司 | 各镇（办） | 新建县污水处理厂二期工程，新建9座镇级污水处理厂，污水处理规模；新建66个移民安置点污水处理站66座；新建旅游景区污水处理站15座，配套建设污水管道170km | 续建 | 2021-2024 | 62213 | 20000 | 建成镇、景区污水处理厂30座，建设污水管网100公里 | 姚从伟 | 杨剑辉 | 刑侦大队 |
| 25 | 商南县城市更新工程 | 县住建局 | 朝阳路、聚贤街、教场沟 | 朝阳路北段道路及管线综合建设，新（改）建4座口袋公园：水晶公园（原水晶广场）、憩心园（烟草公司东侧）、同心圆（锦园山水前）、悠然园（长新路和文化路交汇处公共绿地），城市广场4个：续建党校广场、北环广场，启动琥珀广场建设，改造提升五里牌广场，聚贤街道路及街区综合改造，教场沟片区雨污管道改造及移民点道路建设 | 新建 | 2023-2024 | 9715.23 | 5500 | 完成朝阳路北段及聚贤街道路等工程建设 | 姚从伟 | 聂宏涛 | 刑侦大队 |
| 26 | 滨河北路综合改造提升项目 | 县住建局 | 滨河北路 | 在滨河北路洋桥至县河铁路桥段，进行河道综合整治，提高河道防洪能力，提升河道水体品质，对河道两岸人行道进行提升，建设慢行系统工程，对两岸绿化、亮化进行改造提升，配套新建公厕、小公园、小广场等，配套休闲娱乐设施设备 | 新建 | 2023 | 6000 | 6000 | 建成 | 姚从伟 | 聂仕群 | 刑侦大队 |
| 27 | 商洛市梅花鹿产业园项目 | 商洛鑫昊炜煜农牧发展有限公司 | 城关街道捉马沟村 | 建设鹿舍140个，面积27560平方米，饲养梅花鹿4000只；新建生产用房10间，2200立方米青贮窖，购置粉碎机3台，冻干机1台，铲车及工具车等5台，种植饲草275亩，修建道路2公里，供排水管道2公里 | 新建 | 2023 | 4960 | 4960 | 建成投产 | 姚从伟 | 王 强 | 刑侦大队 |
| 28 | 紫云路棚户区改造项目 | 陕西大林实业有限责任公司 | 紫云路以东，长新东路以南 | 拆迁安置13户自建房，27户住宅楼，国税局办公楼，建成一个集商业超市、健身娱乐、游玩购物、停车场、充电柱，居民居住于一体的布局合理、配套齐全、功能完善的现代化城市综合体 | 新建 | 2023-2024 | 15000 | 6800 | 完成项目用地征迁工作，开工建设主体工程约30% | 姚从伟 | 潘 峰 | 刑侦大队 |
| 29 | 商南县职教中心迁建项目 | 县科教体局 | 城关街道五里铺村 | 征地107亩，新建教学用房及教学辅助用房、配置相关附属设施设备，总建筑面积约3.5万平方米 | 新建 | 2023-2025 | 22100 | 5000 | 完成征地、拆迁及三通一平 | 姚从伟 | 刘子涵 | 刑侦大队 |
| 30 | 富水茶旅康养融合示范园 | 商南阳城驿文化旅游发展有限责任公司、农业农村局 | 富水镇 | 科管茶园1.5万亩，新建北门户区、茶海仙壶、商山鹿迹、茶马互市、斗茶广场，茶女塔，绿茶印象，白茶历程等12处旅游节点，完善绿色、文化、道路、给排水等基础设施 | 新建 | 2023 | 10000 | 10000 | 建成 | 朋理全 | 张俊斌 | 刑侦大队 |
| 31 | 商南县高级中学北拓扩建项目（二期） | 商南县高级中学 | 城关街道育才路 | 新建学生餐厅楼4500平方米，篮球、羽毛球、乒乓球场16个，护坡及挡墙350米，配置相关设备设施 | 新建 | 2023 | 2100 | 2100 | 完成主体建设 | 姚从伟 | 王 勃 | 刑侦大队 |
| 32 | 2023年中小学办学条件改善项目 | 县科教体局 | 青山镇新庙村、魏家台社区、柳树湾村、金丝峡社区、水沟社区 | ①青山镇新庙小学新建1500平方米教学综合楼、运动场4000平方米；②赵川镇魏家台中心小学新建2000平方米教学综合楼、运动场4000平方米；③过风楼镇柳树湾小学新建1500平方米教学综合楼，运动场4000平方米；④金丝峡镇中心小学新建2000平方米教学综合楼、运动场4000平方米；⑤过风楼镇水沟九年制学校新建宿舍综合楼2000平方米 | 新建 | 2023-2024 | 4440 | 3600 | 完成主体建设 | 朋理全 | 刘 峰 | 刑侦大队 |
| 33 | 年产150万吨建筑用料开采加工项目 | 商南县杨明矿业有限公司 | 城关街道五里铺村 | 建设年产150万吨建筑用石料生产线3条及相关配套设施 | 续建 | 2022-2023 | 18000 | 10000 | 建成投产 | 姚从伟 | 李明洋 | 刑侦 大队 |
| 34 | 包装制品研发与生产线建设项目 | 商洛市盛彩包装制品有限公司 | 城关街道办三角池村 | 建设一条年产50万套全自动酒盒包装生产线，购置全自动模切机、全自动糊盒机等精密设备 | 新建 | 2023 | 4400 | 4400 | 建成 | 姚从伟 | 马皓伦 | 刑侦大队 |
| 35 | 试马镇省级农村产业融合发展示范园建设项目 | 沁园春茶叶公司、鸿德茶叶公司、试马镇政府等 | 试马镇红庙村、大坪村等 | 新建新建良种标准化生态茶园 2000 亩，配套建设产业路、观光路和微滴灌设施。实施6个茶叶加工厂技改，新建1000平方米以上茶叶冷藏保鲜库，购置冷链运输车2辆，开发茶食品、抹茶、茶粉、茶饮料、化妆品以及保健品等产品 | 续建 | 2022-2023 | 47630 | 7000 | 建成 | 应兴朝 | 王 珊 | 纪检 |
| 36 | 城关五里牌煤炭及废旧交易市场项目 | 城关街道办 | 城关街道 | 项目总占地13032平方米，建成五大功能区其中煤炭交易大棚10个，3000平方米;收废区可安置7户，共2400平方米;建材租赁区可安置6户，1700平方米。大车维修可安置4户，2300平方米;地磅区100平方米:配套用房650平方米;硬化12000平方米 | 新建 | 2023-2024 | 3000 | 2000 | 划行规市，把312国道沿线的煤炭交易、大车修理、建材租赁废旧收购等脏、乱、差行业集中到统一市场经营，提升城乡结合部环境和形象 | 姚从伟 | 王绪良 | 国保大队 |
| 37 | 商洛市嘉禾养老服务中心建设项目 | 商南县德恩慈健康养生服务有限公司 | 商南县北环大道东段 | 该项目总建筑面积20731平方米，主要建设内容包括：综合服务楼、餐厅办公楼及其配套设施设备 | 新建 | 2023-2024 | 7500 | 5000 | 完成前期，建设综合服务楼 | 姚从伟 | 武海玲 | 国保大队 |
| 38 | 青山镇万亩元宝枫基地项目 | 商洛胤凯农业发展有限公司 | 青山镇花 园村、青山社区 | 在花园村、青山社区流转土地7000亩，建成元宝枫栽植基地并配套水电路等基础设施建设 | 新建 | 2023-2024 | 11000 | 6000 | 在花园村、青山社区流转土地7000亩，一期建成2000亩元宝枫栽植基地 | 朋理全 | 朱青炜 | 法制大队 |
| 39 | 生态茶城城关片区建设项目 | 陕西恩普农业开发有限公司等 | 城关街道二道河村、张家岗村、任家沟村等村（社区） | 发展茶叶基地15000亩。其中，新建有机茶园5000亩，改造茶园10000亩。建设秦岭泉茗庄园、自助茶室、云顶茶舍、茶韵广场、金丝茶苑等旅游、康养项目节点，打造茶叶种植区、茶旅融合区、茶城颐养区的生态茶城示范区 | 新建 | 2023-2025 | 21479 | 8000 | 新建茶园7000亩 | 姚从伟 | 周书社 | 法制大队 |
| 40 | 金丝峡旅游康养示范区项目 | 金丝峡镇政府 | 金丝峡镇太吉河社区、太子坪社区 | 提建设18公里金丝峡旅游康养示范区，主要建设七大农庄，五处康养民宿、三道（车道、水道、绿道）、儿童乐园、高空体验、卡丁车等 | 续建 | 2022-2023 | 16000 | 6000 | 建成 | 石 镛 | 王俊潇 | 金丝峡所 |
| 41 | 年产20万吨油田压裂支撑剂生产线项目 | 陕西翰林盾邦实业有限公司 | 工业园区富水片区 | 项目拟征地60亩，建设生产车间、库房、辅助车间、宿舍食堂等，总建筑面积19000m²,购置上料机、破碎机、震动筛等生产设备40台/套 | 新建 | 2023 | 13000 | 13000 | 建成投产 | 朋理全 | 彭栋林 | 信访 |
| 42 | 天河泥浆废旧资源循环利用产业园项目 | 商南天和泥浆有限公司 | 富水镇洋淇村 | 项目拟征地77亩，按照园区化、现代化、集约化、循环化的发展定位，建设研发中心、生产车间、办公楼、中控室等设施36000平方米，购置降解、烘干等设备215台 | 新建 | 2023-2024 | 23000 | 8000 | 完成土地征集，完成生产车间、库房、辅助车间、绿化及相应附属设施等 | 朋理全 | 李 勇 | 警务保障 |
| 43 | 朝阳粮油智慧物流园二期项目 | 商洛佰卓运达仓储物流有限公司 | 城关街道二道河村 | 项目占地120亩，总建筑面积120000平米，主要农副产品交易区、物流配送中心、冷链仓储及物流、粮油加工区、中央厨房集成加工区五大功能区 | 新建 | 2023-2026 | 68000 | 20000 | 建成农副产品交易区、冷链仓储及物流等 | 姚从伟 | 余 辉 | 治安大队 |
| 44 | 商南县妇幼保健院整体迁建项目 | 卫健局 | 城关街道办北环大道 | 占地35亩，总建筑面积32000㎡，主要包括保健楼、医技楼、住院楼和辅助用房，以及供电、给排水、道路及场地、绿化、停车场、供暖降温、污水处理等配套设施 | 续建 | 2021-2023 | 23800 | 5000 | 建成 | 姚从伟 | 操 勇 | 治安大队 |
| 45 | 十里坪镇全域土地综合整治项目 | 陕西省土地工程建设集团商洛分公司 | 十里坪镇全域 | 实施占补平衡项目150亩，提质改造项目1500亩；增减挂钩项目562亩；同时实施乡村生态保护修复、村容村貌治理、滔河河道治理等工程 | 新建 | 2023-2024 | 18040 | 9800 | 完成提质改造工程项目、建设用地复垦工程：腾退宅基地202.65亩，镇街区环境整理等 | 陶成才 | 徐 胜 | 驻村工作队 |
| 46 | 商南县中医医院病房综合楼建设项目 | 县中医医院 | 县中医医院院内 | 新建12000平方米的病房楼，涵盖发热门诊、康复治疗区和手术室等功能，配套建设地下停车场、医疗废弃物和污水污物处理等后勤保障措施，更换大型医疗设备10件 | 新建 | 2023-2024 | 11000 | 6000 | 完成项目三通一平和主体建设 | 姚从伟 | 王久龙 | 刑侦大队 |
| 47 | 中油商南城投能源经济综合体项目 | 中油商南分公司 | 城关街道东岗村 | 新建加油站，充电桩，服务超市，业务咨询等 | 新建 | 2023 | 8000 | 8000 | 建成 | 姚从伟 | 贺艳利 | 监管大队 |
| 48 | 清油河团坪村水环境治理项目 | 清油河镇人民政府 | 清油河镇团坪村 | 在清油河镇清油河流域团坪段建成生态护坡2500米，清理河道淤泥20000方，新建人工湿地2处2亩，铺设污水收集管网4500米，新建检查井150个，建设生态步道2500米 | 新建 | 2023 | 2346 | 2346 | 建成 | 朱先臻 | 孟海生 | 森林大队 |
| 49 | 商南天悦国际酒店建设项目 | 商洛市运通工贸有限公司 | 城关街道 | 总建筑面积28000平方米，其中地下5000平方米，地上23000平方米 | 续建 | 2022-2024 | 15000 | 3000 | 完成一期装修工程 | 姚从伟 | 余会民 | 政工 |
| 50 | 湘河镇金碧万里选石厂项目 | 商南县金碧万里石材有限公司 | 湘河镇后坪村 | 项目占地约30亩，规划建设3000平方米的生产车间、储存库、职工生活配套设施，并购置矿石分拣、切割、运输设备，形成年分拣石料5万吨的规模 | 新建 | 2023 | 5000 | 5000 | 建成投产 | 朱绍峰 | 吴道政 | 驻村工作队 |
| 51 | 马越重晶石矿开采及加工项目 | 陕西马越矿业有限公司商南分公司 | 十里坪镇梁家坟村 | 开采重晶石矿，建设年生产5万吨重晶石生产线。配套建设办公楼、供电线路、供水设施、矿山道路等设施 | 新建 | 2023-2024 | 15000 | 3500 | 建设库房，办公楼、供电线路、供水设施、矿山道路、建设一条加工生产线 | 陶成才 | 李 亮 | 驻村工作队 |
| 52 | 年处理50万吨尾矿及矿山固体废弃物资源综合利用项目 | 陕西宏科绿色建材有限公司 | 工业园区 | 项目拟占地15亩，主要是以铁尾矿、矿山废石为主要原料，建设尾矿机制砂生产线1条、高标免烧砖生产线1条、特种砂浆生产线1条干法铁精粉综合回收生产线1条；建设生产车间、原料库、产品库、实验室、办公楼以及其它配套设施，总建筑面积4800平方米，购置设备120台套 | 新建 | 2023 | 6527 | 6527 | 建成投产 | 姚从伟 | 周鹏程 | 政工 |
| 53 | 清油河淡水鱼养殖基地建设项目 | 商洛丰禾兴源农业发展有限责任公司 | 清油河镇后湾村 | 总占地面积100亩，主要建设垂钓园2万平方米、淡水鱼养殖鱼池4万平方米、设备用房 1500平方米，建设地下管网、给排水、污水管道及供氧消毒设备一套，配套建设场地绿化亮化及其他配套设施等，建成集特色养殖、休闲娱乐于一体的现代化水产养殖基地 | 新建 | 2023 | 3000 | 3000 | 建成投产 | 朱先臻 | 孔令华 | 检查站 |
| 54 | 金丝峡高空体验综合体建设项目 | 金丝峡旅游发展有限责任公司 | 金丝峡景区前门 | 建设高120米的悬崖观光电梯；建设长600米的S型玻璃水滑道；建设全长180米，离地面高达30米高空自行车道；建设空中飞人等系列高空项目；建设原子飞车游乐项目 | 续建 | 2022-2023 | 4800 | 2500 | 建成 | 石 镛 | 解 晋 | 金丝峡所 |
| 55 | 年产60万平方米天然橡胶生产项目 | 东莞市通天下橡胶有限公司 | 现代材料产业园 | 计划租赁商南县现代新材料产业园厂房，主要建设生产车间、仓储车间及生产用房15000平方米，购置安装２条橡胶连续发泡生产线，形成年产60万平方米天然橡胶产品 | 新建 | 2023 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 姚从伟 | 周青山 | 网安大队 |
| 56 | 年产1.5亿条通讯电子生产线建设项目 | 句容市茅山镇顺诚电子元件加工厂 | 现代新材料产业园 | 租用电子产业园标准化厂房3500平方米，主要建设线材、五金配件、注塑成型、线路板切割、电子贴片、液晶屏切割贴膜等生产线，建成一个完整的通讯电子配套产业链 | 新建 | 2023 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 姚从伟 | 王晓博 | 城关派出所 |